Nhiệm vụ 1 – Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

a. Chọn kỹ thuật

Kỹ thuật: Start–Stop–Continue.

Lý do: Vì các vấn đề trong Sprint đã rõ ràng, thời gian họp chỉ 45 phút nên kỹ thuật này giúp nhóm nhanh chóng xác định việc cần bắt đầu, dừng và tiếp tục để cải thiện ngay Sprint sau.

b. Xếp thẻ T1–T5

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue: Cách làm hiệu quả, nên tiếp tục duy trì. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop: Dừng việc để kiểm thử đến cuối Sprint, cần kiểm thử sớm hơn. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Start: Viết lại: "Nhóm chưa có cơ chế thông báo lỗi kịp thời." Bắt đầu thông báo lỗi ngay khi phát hiện để cả nhóm xử lý sớm. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển Product Owner Thảo: Đây là Feedback về sản phẩm, cần xem xét và sắp xếp trong Product Backlog, không phải vấn đề cải tiến cách làm việc nội bộ. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start: Bổ sung điều kiện kiểm thử trên điện thoại vào DoD để bảo đảm chất lượng sản phẩm. |

Nhiệm vụ 2 – Từ Data đến Improvement

a. Phân tích Data và Insight

Chọn DT-01: Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy, lỗi được phát hiện muộn nên chức năng chưa Done.

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01: Kiểm thử bắt đầu vào ngày 9, phát hiện lỗi muộn khiến PBI chưa Done. | Quy trình | Nhóm chưa có kế hoạch kiểm thử sớm và liên tục trong Sprint, dẫn đến việc dồn kiểm thử vào cuối Sprint, không đủ thời gian sửa lỗi. |

b. Đề xuất Improvement theo SMART

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Từ Sprint sau, Developers bắt đầu kiểm thử từng chức năng ngay khi có phần chạy được, mục tiêu 100% PBI được bắt đầu kiểm thử chậm nhất ngày 5 của Sprint. | Developers thực hiện, Scrum Master Duy theo dõi. | Kiểm tra tiến độ vào ngày 5 và đánh giá kết quả tại Sprint Retrospective cuối Sprint sau (ngày 10). | Danh sách PBI, ngày bắt đầu kiểm thử, kết quả test và lỗi được ghi nhận trên bảng công việc. |

Lợi ích: Giúp phát hiện lỗi sớm, có thêm thời gian sửa lỗi và tăng khả năng hoàn thành PBI theo DoD.

Nhiệm vụ 3 – Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

a. Sắp xếp 5 hoạt động

Thứ tự đúng:

H3

H2

H5

H1

H6

Mở đầu → Thu thập dữ liệu → Phân tích → Hành động → Kết thúc

| Bước | Mã | Hoạt động | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Set the Stage | H3 | Nhắc mục tiêu, thống nhất cách trao đổi không đổ lỗi, xem lại hành động Sprint trước. | 5 phút |
| 2. Gather Data | H2 | Mỗi người tự viết thẻ, cả nhóm dựng lại các sự việc chính của Sprint. | 10 phút |
| 3. Generate Insights | H5 | Gom thẻ theo chủ đề, phân tích nguyên nhân của 1–2 vấn đề lớn. | 15 phút |
| 4. Decide What to Do | H1 | Cả nhóm chọn 1 Improvement cụ thể và thống nhất thời điểm kiểm tra lại. | 10 phút |
| 5. Close the Retrospective | H6 | Tóm tắt kết quả, cảm ơn mọi người và hẹn kiểm tra lại Improvement. | 5 phút |
|  |  | Tổng thời gian | 45 phút |

Hoạt động bị loại: H4.

Lý do: Scrum Master không được tự chọn giải pháp và áp đặt cho Developers; Improvement phải được cả Scrum Team cùng thảo luận và thống nhất.

b. Lời mở đầu của Scrum Master Duy

Chào cả nhóm, mục tiêu của buổi Retrospective hôm nay là cùng nhìn lại Sprint vừa qua, tìm ra những điểm cần cải thiện để Sprint sau làm việc hiệu quả hơn.

Mình mong mọi người chia sẻ thẳng thắn, tôn trọng nhau và tập trung vào vấn đề, quy trình thay vì chỉ trích hay đổ lỗi cho cá nhân.

Chúng ta sẽ cùng xem lại hành động cải tiến từ Sprint trước, phân tích những khó khăn vừa gặp và thống nhất một Improvement cụ thể để thực hiện trong Sprint tiếp theo.

Kết luận

Buổi Sprint Retrospective của RikkeiReTech cần tập trung vào 4 nguyên tắc:

- Không đổ lỗi cá nhân: Tập trung phân tích nguyên nhân và cải thiện cách làm việc.

- Mọi người cùng tham gia: Scrum Master điều phối, không áp đặt giải pháp.

- Improvement phải SMART: Cụ thể, đo lường được, khả thi, phù hợp và có thời hạn kiểm tra.

- Theo dõi cải tiến: Kiểm tra kết quả trong Sprint sau, không chỉ đưa ra giải pháp rồi bỏ quên.